# ZÁPIS

# z 10. jednání investiční komise konané 14. 6. 2019

Přítomni:	Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Samáková, Ing. Jerglová, A. Držík, DiS, Ing. Fübachová,

H. Špičková, Ing. Vimr (zástup OV), Ing. Niklová, Ph. D.

Nepřítomni:	Ing. Lincová, Ing. Punčochářová

Host:	Ing. Tošovský – TDO – bod č. 2, p. Koryta – TDO – bod č. 3, Ing. arch. Ivo Kraml, Ars Fabrica s.r.o. – bod č. 4, f. NOZA s.r.o. – bod č. 5, Jakub Papoušek – TDO – bod č. 6

Asistent:  	J. Rubešová

Jednání:        	od 10:00 do 12:30 hodin				Počet hodin:  	 2:30

1. Plnění usnesení

Usn. 49/19 ze dne 14. 6. 2019

IK bere na vědomí plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení 28/19, 33/19, 34/19, 47/19 a 48/19.

2. Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa – dodatečné stavební práce

Usn. č. 50/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi obsaženými v ZL č. 42 a spojenými s realizací stavby

„Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa“ ve výši 10 923,42 Kč včetně DPH.

Usn. č. 51/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi obsaženými v ZL č. 48 a spojenými s realizací stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa“ ve výši 153 724,69 Kč včetně DPH.

Usn. č. 52/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi obsaženými v ZL č. 51 a spojenými s realizací stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 1. a 5. etapa“ ve výši -11 679,62 Kč včetně DPH (odečet).

3. Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice – dodatečné stavební práce

Usn. č. 53/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi spojenými s realizací stavby „Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice“ ve výši 53 416,54 Kč včetně DPH.

Usn. č. 54/19 ze dne 14. 6. 2019

IK nedoporučuje souhlasit se ZL č. 2 Doplnění schodiště v chodníku ve staničení km 0,053 z důvodu velkého spádu stavby „Ostrov, 12. etapa – Parkoviště Májová ulice“ ve výši 8 824,89 Kč vč. DPH.

4. Lovecký zámeček v Mořičově - PV

Usn. č. 55/19 ze dne 14. 6. 2019

IK bere na vědomí předložené návrhy studií a doporučuje dále pracovat pouze s variantou číslo 4 - konzervace a zajištění objektu Loveckého zámečku a vybudování venkovního odpočívadla s atraktivitami pro turisty.

5. DÚR, „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka - PV

Usn. č. 56/19 ze dne 14. 6. 2019

IK bere na vědomí předloženou DÚR „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka“ a ukládá ORÚP zajistit doplnění PD o umístění stožárů VO a umístění retenční nádrže pro objekt 1a – 1d (bytový dům).

Usn. č. 57/19 ze dne 14. 6. 2019

IK nedoporučuje schválit dodatek č. 2 k SOD č. 311–18-10-17 ze dne 17. 10. 2017 DÚR „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka“ ve smyslu úpravy platebních podmínek a fakturace.

Usn. č. 58/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje schválit dodatek č. 2 k SOD č. 311–18-10-17 ze dne 17. 10. 2017 DÚR „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka“ ve smyslu úpravy termínů plnění díla.

6. Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského – Vančurova – dodatečné stavební práce

Usn. č. 59/19 ze dne 14. 6. 2019

IK doporučuje souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi ZL 1, 2 a 4 spojenými s realizací stavby „Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - Vančurova" ve výši 610 529,79 Kč včetně DPH. ZL č. 3 Sanace bude znovu projednán na jednání IK.

Termín jednání příští investiční komise je stanoven na 28. 6. 2019 od 7:30 hodin.

Ing. Jan Bureš

předseda investiční komise

# Zapsala: Jarmila Rubešová

# v Ostrově 14. 6. 2019