# Výzva

zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) k podání nabídky,

podle §12, odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  v platném znění a platných Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Ostrov,

na zhotovitele stavby

„Náhrada mostních objektů – Květnová, SO-01“.

##### Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Náhrada mostních objektů Květnová, SO-01“, provedené v rozsahu zadávací dokumentace.

Specifikace stavby:

Předmětem stavby je kompletní výměna stávajícího mostního objektu č. 15 (SO-01) v obci Květnová. Nová konstrukce mostního objektu bude tvořena rámovými prefabrikáty „Beneš 3/1,5“.

Součástí stavby je rekonstrukce dotčených částí vozovky a vybudování jednostranného chodníku, úprava koryta vodoteče s opevněním nábřežních zdí. Most bude opatřen oboustranným zábradlím. Stavba zahrnuje přeložky inženýrských sítí – vodovodu a plynovodu.

Veškeré náležitosti, související se zabezpečením prací vč. dopravních opatření zajistí zhotovitel stavby.

- Doba a místo plnění

- Zahájení plnění se předpokládá v termínu od  2. června 2011 (po podpisu smlouvy o dílo).

- Ukončení plnění se předpokládá nejpozději do 30. září 2011.

Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech s tím, že doba realizace se předpokládá nejdéle 60 kalendářních dní.

Místem plnění je obec Květnová (rozsah staveniště bude stanoven při jeho předání).

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán (požadované doklady předloží uchazeč v originálech nebo ve stejnopisech,  s ověřením jejich pravosti).

Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost k provedení předmětu veřejné zakázky dle §54 písm. d). zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách a to dokladem o autorizaci ČKAIT v oboru IM 00, SM 00, TM 00, případně podobné specializaci.

V případě, že předkládá do soutěže nabídku společně více uchazečů, prokáže každý z těchto uchazečů požadované základní kvalifikační předpoklady samostatně, výše uvedeným způsobem.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat oceněný Výkaz výměr, který zájemce zpracuje dle zadávacích podmínek, včetně sumarizace (celkové ceny) všech zahrnutých objektů stavby.

Celková cena nabídky bude uvedena bez DPH, DPH a celkem včetně DPH. Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu,  dle předaných zadávacích podkladů.

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí popisu prací a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci stavby nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Uchazeč je povinen informovat se před podáním nabídky o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

- Další požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč doloží ve své nabídce seznam zakázek stejného nebo obdobného charakteru, realizovaných v uplynulých třech letech (reference).

- Kritéria hodnocení a způsob hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

- Soutěžní lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 20.04. 2011 do 1600 hodin do podatelny Městského úřadu v Ostrově.  Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou přijaty.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

- Místo a doba pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek:                                          Město Ostrov

na adrese:    Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204

363 20  Ostrov

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Ostrově v pondělí a středu v době od 700 do 1600 hod.,  ostatní  pracovní dny v době od 700 do 1500 hod.  (v pátek do 1400 hod.).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu  „Most Květnová, SO 01 - Nabídka - NEOTVÍRAT”.

- Údaje zadavatele

Město Ostrov, zastoupené starostou města Bc. Pavlem Čekanem

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

IČ: 00254843, DIČ: CZ 00254843           Tel.: 353801111, Fax. 353808619

#### Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva, návrh smlouvy o dílo, a níže uvedené části projektové dokumentace „Náhrada mostních objektů–Květnová, SO-01 Mostní objekt č.15“ (zpracované projekční kanceláří Ing. Michálkové – PPP, Nová Kyselka 36, 362 72 Kyselka, č. zakázky 07/2007):

- Situace (A)

- Stavební část

- Přeložka STL plynovodu

- Přeložka vodovodního řadu

- Souhlas PČR z 9.7.20007, vč. dopravního opatření

- Výkaz výměr (vč. elektronického nosiče dat – CD)

- Havarijní a povodňový plán

  - Zadávací dokumentaci lze vyzvednout na adrese MěÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov v úředních dnech pondělí a středa v době od 800 do 1600 hod. (polední pauza 1200 – 1300), ostatní dny od 800 do 1400 (polední pauza 1130 – 1200).

  - Zadávací dokumentace bude vydána po předložení potvrzení o úhradě účelně vynaložených nákladů na její reprodukci - v pokladně MÚ Ostrov,  v celkové výši 294,--Kč (Město Ostrov není plátcem DPH).

  - Převzetí projektové dokumentace je nutno dopředu objednat na čísle 353 808 604 nebo na níže uvedených e-mailech nejméně 3 pracovní dny před jejím převzetím. Přesný termín převzetí si uchazeč domluví telefonicky. Písemnou objednávku nutno viditelně označit heslem „Náhrada mostních objektů–Květnová, SO-01 Mostní objekt č.15“.

Kontaktní osoby pro zadávací dokumentaci :

- Lumír Pála - vedoucí odboru správy městského majetku, tel. : 353 808 601, e-mail: lpala@ostrov.cz

- Jiří Diviš    - referent odboru správy městského majetku tel. : 353 808 604, e-mail: jdivis@ostrov.cz

Doplňující informace, popř. prohlídku místa plnění, lze vyžádat na odboru správy majetku města (Brigádnická ul., č.p. 709 u p. Diviše - tel. 353808604).

#### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí :

- Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů :

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, bank.  spojení, IČ, DIČ.

- Jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce.

- Nabídková cena.

- Doba plnění zakázky, uvedená v kalendářních dnech.

- Uvedení délky záruční lhůty v měsících (v minimální délce 60 měsíců).

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Oceněný výkaz  výměr

- Uvedení prací a dodávek nezahrnutých ve  výkazu výměr a dle názoru uchazeče nezbytných pro řádnou realizaci díla.

- Doplněný návrh smlouvy o dílo.

Krycí list nabídky a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat,  a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

- Platební podmínky a překročení výše nabídkové ceny

Zadavatel neposkytuje k plnění předmětu zakázky finanční zálohu. Realizovaná práce bude zadavatelem uhrazena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení a předání stavby, dle zjišťovacího protokolu, jehož přílohou bude oceněný soupis provedených prací a dodávek, potvrzený pověřeným zástupcem zadavatele

Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě, že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu  předmětu plnění.

#### Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu jeho provádění.

- Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- Veškeré ceny budou uváděny v korunách českých.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  31.03.2011

Lumír Pála

vedoucí odboru SMM