# Město Ostrov

# zastoupené odborem investic,

# v souladu s § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění,

# si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na provedení stavebních prací:

„Ostrov, Dostavba šaten zimního stadionu “ (dále jen „Stavba“).

Zadavatelem, objednavatelem a investorem stavby je Město Ostrov, Klínovecká  1204, 363 20 Ostrov (dále jen „Zadavatel“)

Zájemcem se v této výzvě rozumí Zadavatelem vyzvaný dodavatel k podání nabídky.

Uchazečem se v této výzvě rozumí  Dodavatel, který v soutěžní lhůtě podal nabídku na provedení Stavby.

- Popis a podmínky provedení Stavby

##### 1.1.  Předmět Stavby

Předmětem Stavby je dostavba šaten zimního stadionu v Ostrově provedením přístavby k jeho severní stěně. V přístavbě se budou nacházet dvě šatny a hygienické zázemí, přičemž kapacita každé šatny činí 20 hráčů. Přístavba je přízemní objekt půdorysných rozměrů 35,4 x 3,6 m, který z architektonického hlediska zachovává charakter stávajícího objektu zimního stadionu včetně použitých materiálů a barevného řešení.

Podrobný rozsah předmětu Stavby je obsažen v projektové dokumentaci „Ostrov, Dostavba šaten zimního stadionu“ číslo zakázky 6580-25 zpracované v květnu 2010 firmou BPO spol. s r.o., Ostrov.

Vybouraný materiál musí být odvezen na povolenou (placenou) skládku, což bude zahrnuto do nabídkové ceny.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, úkony a poplatky související se řádným provedením Stavby.

1.2. Doba a místo provádění Stavby

Předpokládaný termín zahájení provádění Stavby: 14. března 2011

Předpokládané ukončení Stavby: 30. červen 2011

Místo provádění

Místem provádění Stavby je Karlovarský kraj, Ostrov, zimní stadion v rozsahu podle zadávací dokumentace.

1.3. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zhotoviteli Stavby zálohu. Realizované práce budou zadavatelem hrazeny jednou měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem, lhůta splatnosti faktur je 15 kalendářních dní ode dne doručení zadavateli.  Zadavatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištění povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí díla apod., v souladu s podmínkami návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace. Uvedenou zbylou část ceny díla uhradí zadavatel zhotoviteli až po řádném odstranění případných vad a nedodělků díla a po splnění smlouvou stanovených podmínek ze strany zhotovitele.

1.4. Další podmínky a požadavky zadavatele pro provedení Stavby

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.5. Na provedení stavby bude sepsána smlouva o dílo s uchazečem, který bude splňovat kvalifikační předpoklady pro provedení stavby, podá nabídku v soutěžní lhůtě, která bude obsahovat  veškeré doklady uvedené v oddíle 2. této výzvy, a který zadavateli předloží nejvhodnější nabídku, o jejímž přijetí rozhodne zadavatel – Rada města. Pokladem pro sepsání smlouvy bude předložená nabídka tohoto uchazeče.

- Požadavky na sestavení a obsah nabídky

#### 2.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat doklady:

- Základní údaje o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce.

- Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče (specifikováno níže).

- Nabídkovou cenu za provedení Stavby dle zadávací dokumentace (specifikováno níže).

- Soupis a ocenění prací a dodávek, které dle názoru uchazeče nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a uchazeč považuje jejich provedení za nezbytné pro zdárné zhotovení Stavby.

- Termíny plnění a dokončení Stavby.

- Harmonogram postupu provedení Stavby.

- Délku záruční lhůty poskytovanou uchazečem na provedenou Stavbu.

- Uchazečem podepsaný návrh smlouvy o dílo.

- Reference staveb obdobného charakteru, které uchazeč prováděl jako zhotovitel za období let 2009 až 2010.

- Další doklady a informace dle uvážení uchazeče.

- Nabídka musí být podepsána uchazečem, je-li fyzickou osobou či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou.

Ad. 2.1.b) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů

Uchazeč prokáže v nabídce kvalifikační předpoklady pro provedení Stavby dokladem o oprávnění k podnikání (neověřená kopie živnostenského listu) včetně výpisu z obchodního rejstříku (neověřená kopie), je-li do něj uchazeč zapsán.

Ad. 2.1.c) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny za provedení stavby

Nabídková cena za plnění Stavby vymezené v bodě 1. této výzvy  bude v nabídce uvedena jako cena celková za provedení celého díla a bude v členění:

- celková nabídková cena bez DPH,

- DPH,

- celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu provádění Stavby, musí krýt veškeré náklady uchazeče (zhotovitele) na Stavbu, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace, na základě které uchazeč provede ocenění, které přiloží k nabídce v podobě položkového rozpočtu.

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí popisu prací a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci Stavby nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

- Místo, doba  a způsob podávání nabídek

3.1. Adresa pro podávání nabídek:

Město Ostrov, na adrese: Městský úřad Ostrov

Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov

IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843, Tel.: 353 801 111, Fax. 353 801 299

Kontaktní osobou zadavatele je:  Jiří Šuster, tel. 353 801 220.

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně MěÚ v Ostrově každý pracovní den, v pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. (polední pauza 12,00 – 13,00), v ostatní dny od 8,00 do 14,00 (polední pauza 11,30 – 12,00). Dále je možné nabídky zaslat poštou na výše uvedenou adresu. V případě nedostupnosti podatelny je možné nabídku předat na odboru investic (1. patro MěÚ).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách s výrazným označením v levém horním rohu:

„VZ – dostavba šaten zimního stadionu – NEOTVÍRAT”.

3.2. Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Nabídky musí být podány nejpozději dne 21. 2. 2011 do 15.00 hodin. Tímto termínem bude ukončena soutěžní lhůta. Nabídky předložené  po vypršení soutěžní lhůty nebudou do soutěže (hodnocení) přijaty.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria hodnocení a kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA.

- Zadávací dokumentace

5.1. Zadávací dokumentace  obsahuje:

- tuto výzvu k podání nabídky na provedení Stavby

- obchodní podmínky

- projektovou dokumentaci stavby

- výkaz výměr prací a dodávek v tištěné podobě

- CD-ROM, který obsahuje tyto zadávací podmínky, obchodní podmínky, projektovou dokumentaci stavby a výkaz výměr prací a dodávek

Zadávací dokumentace je zasílána spolu s těmito podmínkami.

#### Ostatní podmínky soutěže a Zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Veškeré ceny v nabídce  budou uváděny v korunách českých.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s  podáním nabídky.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne

Jiří Šuster

vedoucí odboru investic